工 作 日 志

呈报部门：软件部 地点：公司办公室

报告时间：2022年10月25日 天气：晴 报 告 人：张子龙 审 阅 人：徐总、单总、王经理、何经理、林主任、卢崇毅

主 题：工作日志

1. **今日工作情况：**
2. 今天将昨天核酸采样点系统登峰社区采样点的IP更换后，并在系统里对其实时监控和录像回放进行了检测，确认了更改后没有问题。
3. 今天王经理说要快点装好系统，有问题要在群里和他们及时反馈。今天上午打开服务器，通过自己电脑进行远程控制，进行到内核升级步骤后重启，下去发现更新之后使用不了新内核的CentOS。同时黄杰在处理综合治理云平台无法使用VPN的问题。
4. 今天下午与华三的人员进行了沟通，首先自己也试过了方法。他们需要远程操控我们这边，通过远程发现我们在安装时的分区出了问题。建议我们在虚拟机上进行安装使用。
5. 下午罗工回来了，帮我们再次安装，但是根据华三人员所说，即数据盘是一块裸盘。我们这次的安装又不符合他们的要求。罗工也说，如果哪里不会，不要自己总是去琢磨如何处理，不如直接问他们，他们才是懂这个的。
6. **明日工作计划：**

完成有关任务安排，完成CentOS系统和智慧教室平台的安装。

1. **剩余工作及遗留问题：**

完成CentOS系统和智慧教室平台的安装，查找不同系统的更新流程，以便进行剩余江南宋城平台上漏洞的修复。

**四、上级审批意见：**

**张子龙 日期：2022-10-25**